**LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN PERISIAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | : | **Tajuk Projek** | **Sistem pengiraan gaji bulanan pekerja** |
| 2. | : | **Objektif Projek** | **Dapat mengetahui kemasukan gaji pekerja untuk sebulan** |
| 3. | : | **Cadangan Mula/Akhir** | **membina sebuah sistem untuk mengira gaji bulanan seorang pekerja** |
| 4. | : | **Sebenar Mula/Akhir** |  |
| 5. | : | **Laporan Projek** | **Sistem pengiraan gaji bulanan pekerja** |
| 6. | : | **Carta Aktiviti Projek (Carta Gantt)** |  |

*Dicadangkan oleh;*

(Ketua Projek)  **\_\_\_\_\_**

**TARIKH**:

# Disahkan by :-

(Ketua Program)

**TARIKH**

|  |
| --- |
| 1.1 Ringkasan projek (sebarang laporan, carta / rajah / gambar berkaitan sebagai lampiran |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Isu & pelan tindakan untuk menyelesaikan masalah | | |
| Bil | Isu masalah | Pelan tindakan |
| 1 | sukar mengetahui bilangan gaji bekerja lebih masa untuk sebulan. | Membina satu sistem khas untuk mengetahui bilangan gaji pekerja lebih masa untuk sebulan |
| 2 | Tidak dapat mengetahui berapa bilangan jam bekerja dalam sehari mengikut gaji yang ditetapkan. | Membina sistem untuk mengetahui berapa bilangan jam bekerja dalam sehari mengikut gaji yang ditetapkan. |
| 3 | Tidak dapat mengenalpasti berapa bilangan dan data pekerja tersebut | Membina sistem yang dapat mengetahui semua data dan bilangan gaki pekerja tersebut |
| 4 | Sukar mengetahui bilangan hari pekerja masuk atau tidak pada waktu bekerja | Membina sistem pengimbasan data pekerja |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 Pencapaian projek berdasarkan carta cantt | | | | | |
| Bil | Penerangan | Jadual asal | | Jadual sebenar | |
| Bulan | Tahun | Bulan | tahun |
| 1 | Perancangan | Ogos | 2017 | september | 2017 |
| 2 | Analisis | september | 2017 | oktober | 2017 |
| 3 | Rekabentuk sistem | Oktober | 2017 | november | 2017 |
| 4 | perlaksanaan | November | 2017 | december | 2017 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4 Peralatan baru / aset projek (jika ada) | | |
| Nama peralatan | Tarikh pembelian | Lokasi peralatan |
| Computer | 23/ogos/2017 | Bandar pelangi |
| Tetikus | 25/ogos/2017 | Taman scientex |
| Alat penghubung wifi | 28/ogos/2017 | Bandar petaling jaya |

|  |
| --- |
| Lampiran pengesahan pelanggan |
| Catatan pelanggan |
| Disahkan oleh  **Nama:Mohd Syahmi Bin Jonaidi**  **Jawatan:junior programmer**  **Unit/ sektor/ syarikat:** **Syarikat ABC Sdn Bhd**  **Tarikh:** |